## Slide 1
1 8.3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 소서
8.10 백로 깃 허브 시작 | 9 졸업작품 회의 - 매 주 할 일 적을 위클리 계 획서 시작 - 전체적인 게임 컨셉, 컨텐츠, 스토리, 플레이 방식 기획 | 10 기획한 게임과 비슷한 분위기의 게임 조사 - 게임 제작에 사용하기 유용 한 모델 조사 - Steep 분석 시작 (사회적, 생태적 분석) | 11 추석 연휴 까지 대략적인 기획 & Steep 분석 완료 - Steep 분석 정리 & 수정 | 12 | 13 추석 | 14
15 8.17 졸업 작품 회의 전 마지막 수정 | 16 졸업작품 회의 일주일 간 각자 조사한 분석 자료를 토대로 게임 기획서 제작 Steep 분석 종합 | 17 졸업작품 회의 - 게임 기획서 정리 & 수정 부족한 공부 시작 - 수학, 다이렉트 12… | 18 졸업작품 기획 검사 시작 16:30 분 교수님 연구실 교수님 피드백을 바탕으로 기획, 계획 수정, 마무리 | 19 비슷한 분위기의 게임 모델 정리 시작 - 콜 오브 크툴 루 | 20 언 팩 한 모델 정리 언 팩 후 필요한 모델 따로 분류, 정리 | 21 모델 정리 및 툴 제작 시작 부족한 공부
22 8.24 | 23 추분 | 24 | 25 | 26 | 27 중복 | 28
29 9.1 | 30 |  |  |  |  | 
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
9월

## Slide 2
 |  | 1 국군의 날 | 2 | 3 개천절 | 4 | 5
6 9.8 | 7 | 8 한로 | 9 한글날 | 10 | 11 | 12
13 9.15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 9.22 | 21 | 22 | 23 | 24 상강 | 25 | 26
27 9.29 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
10월

## Slide 3
 |  |  |  |  | 1 | 2
3 10.7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 입동 | 9
10 10.14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 10.21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 소설 | 23
24 10.28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
11월

## Slide 4
1 11.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 대설
8 11.12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 11.19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 11.26 동지 | 23 | 24 | 25 성탄절 | 26 | 27 | 28
29 12.4 | 30 | 31 |  |  |  | 
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
12월